2024-1.1.2-NAGYVÁLL_FÓKUSZ-2025-00005 azonosítószámú NAGYVÁLLALATI FÓKUSZTERÜLETI INNOVÁCIÓS PROGRAM

Együttműködési megállapodás

Semmelweis Egyetem-

Mediso Medical Imaging Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

I. Előzmény

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati felhívást tett közzé, a következő tárgyban és kódszámmal: „Nagyvállalati fókuszterületi innovációs program”, kódszám: 2024-1.1.2-NAGYVÁLL_FÓKUSZ.

A Mediso a 2024-1.1.2-NAGYVÁLL_FÓKUSZ kódszámú pályázati felhívás keretében támogatást nyert el a „Forradalmian új teranosztikai PET/SPECT/MRI kutatási termékcsalád kifejlesztése” című, 2024-1.1.2-NAGYVÁLL_FÓKUSZ-2025-00005 azonosítószámú kutatás-fejlesztési projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására.

A Semmelweis Egyetem a Mediso Kft részére árajánlato(ka)t adott, melyben rögzítésre kerültek vállalt munkák és egyéb vállalások teljesítési feltételei és követelményei, a számlázási feltételek.

Jelen megállapodás tárgya, hogy az SE a Projekt megvalósítása érdekében kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat nyújt a Mediso részére, a Mediso pedig ezen szolgáltatásokat ellenérték fejében igénybe veszi.

II. Kapcsolódó pénzügyi gazdasági feladatok:

1.Vevői szerződés rögzítése SAP-ban

Szerződést kell létrehoznunk a VA41 – Szerződés létrehozása tranzakcióban

A szerződés létrehozás kezdő képernyőjén kiválasztjuk valamelyik Z… szerződésfajtát, kitöltjük a szükséges mezőket, majd enterrel átjutunk az áttekintés képernyőre.

Kitöltjük a Megrendelő és az Anyag mezőt. A szerződés kezdete és vége dátumot (az aláírt szerződésben szereplő kezdő és végdátumot rögzítjük, nem a mérföldkő dátumait) már itt az áttekintésben, a Tételáttekintés vagy az Eladás fülön is megadhatjuk, de fejszinten, a Szerződésadatok fülön is lehetséges. A Megnevezés mezőbe be kell írni a szerződés iktatószámát, a Célérték mezőbe a szerződés teljes nettó összegét.

A tételadatoknál, a Kontírozás fülön tudjuk megadni a költséghely vagy PST mezőt – a korábban már megnyitott, projektre elkülönített PST alkalmazása kötelező -, az eddigi eladási bizonylatokhoz hasonlóan. A fejadatoknál (Ugrás/Fej menüpont) a Szerződésadatok fülön tudjuk kitölteni a Szerződéskötés dátuma mezőt, valamint kutatási szerződésnél az Eladás fül Verzió mezőjében lehetséges megadni a protokoll számot (nem mindig van ilyen). Ha minden szükséges adatot megadtunk a szerződésben, akkor mentsük el. A mentés után kap egy bizonylatszámot a szerződésünk, erre a számra hivatkozva tudjuk majd elkészíteni a vevői rendelés(eke)t.

III. Mérföldkövekhez kapcsolódó díjbekérők kiállítása SAP-ban

A Semmelweis Egyetem és a Mediso Kft. között létrejött együttműködési megállapodás alapján az előlegfizetés és a kapcsolódó díjbekérők kiállítása az alábbiak szerint történik.

Az együttműködési megállapodás 5.3. Előlegfizetés pontja értelmében a Mediso Kft. jogosult – a támogatási szabályokkal összhangban – a teljes nettó ellenérték legfeljebb 40%-ának megfelelő összegű előleget biztosítani a Semmelweis Egyetem részére. Az előleg kifizetése az egyes munkaszakaszokhoz kapcsolódóan, ütemezetten történik, előlegbekérő (díjbekérő) alapján.

Mérföldkövek időbeni ütemezése

| mérföldkő | feladat | ütemezés | összeg bruttó | előleg (Ft) | teljesítés (Ft) | Teljesítés esedékes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. mérföldkő | Duál izotópos PET mérések (40% előleg) | 2026.03.02 – 2027.01.08 | 226 164 019 Ft | 90 465 608 Ft | 135 698 411 Ft | 2027.01.08 |
| II. mérföldkő | Alfa-izotópok vizsgálata SPECT-tel (40% előleg) | 2027.03.02 – 2027.12.31 | 297 234 453 Ft | 118 893 781 Ft | 178 340 672 Ft | 2027.12.31 |
| III. mérföldkő | Alfa- és béta-izotópok vizsgálata (40% előleg) | 2028.06.01 – 2029.06.01 | 328 408 546 Ft | 131 363 418 Ft | 197 045 128 Ft | 2029.06.01 |
| IV. mérföldkő | Neurológiai és kardiológiai MRI vizsgálatok (30% előleg) | 2027.07.01 – 2028.08.01 | 105 373 237 Ft | 31 611 971 Ft | 73 761 266 Ft | 2028.08.01 |

A díjbekérők kiállítása minden esetben az együttműködési megállapodás részét képező 2. számú mellékletben rögzített mérföldkövek időbeli ütemezéséhez igazodik. Ennek megfelelően:

- a díjbekérő kizárólag olyan munkaszakaszhoz kapcsolódóan állítható ki, amelynek megkezdése vagy teljesítése a mellékletben meghatározott ütemezés szerint esedékessé vált,

- az előleg összege az adott mérföldkőhöz rendelten kerül meghatározásra,

- az előleg kifizetése előlegbekérő alapján történik, amelyet követően a Semmelweis Egyetem előlegszámlát állít ki.

A díjbekérő létrehozása a VA01 tranzakcióban történik.

- a rendelésfajta: ZELO (előleges rendelés)

- értékesítési csatorna: annak a szervezetnek a kódja, aki kiállítja a díjbekérőt

- termékcsoport: 30 (kutatás)

- enter

Az áttekintés képernyőn megadjuk a vevőt, anyagot, mennyiséget és nettó egységárat, majd entert ütünk Ekkor figyelmeztetést kapunk: az anyagnak nincs ellenőrző csoportja (. A „/ 000010 bizonylatnak nincs ellenőrző csoportja…”). Ezt egy Enterrel tudomásul vesszük.

Válasszuk a Fej részletes adatok képernyőn (Ugrás-Fej menüpont) a „Számlázási terv”fület.

HIdT oszlop (Határidőtípus): Az első sorba 04 (Előleg) kerül, a második sorba 02-t (Végszámla) írunk. Nagyon fontos még enter előtt e két mező kitöltése, mert ha nem töltjük ki, az enterre automatikusan beírt érték nem lesz helyes!

Számla dátuma: az első sorba az előlegszámla (a pénz beérkezését követően kerül kiállításra) várható számladátumát írjuk be, a második sorba a végszámla várható számladátumát. Számlakészítéskor mindkettő felülírható.

Enterre a többi szükséges adat kitöltődik, csak az Előleg sorban a Számlaérték mezőt kell nekünk kitölteni a bekérendő nettó előleg összegével.

A Zárol oszlopban a végszámla esetén automatikus számlazár található. Ennek az a szerepe, hogy véletlenül se számlázzuk a végszámlát együtt az előleggel. Az előleg sorában nem szerepel számlazár, így az számlázható, a végszámla sorából pedig el kell majd távolítani számlázás előtt a számlazárat, amikor már ki van pontozva az előlegszámla.

Menjünk vissza az áttekintő képernyőre, és a szokásos módon töltsük ki a hiányzó adatokat, akár az Adathiánynapló funkció (felül feldolgozás fülön belül van az adathiánynapló) segítségével. Ha készen vagyunk a vevői rendelés kitöltésével, a számlázásnál megismert módokon készíthetjük a díjbekérőt. (Eladási bizonylat/Számlázás menü vagy mentés, kilépés, VF01 tranzakció stb.) Az elkészült díjbekérő ugyanúgy viselkedik, mint a „normál” számla, ha helyesen töltöttük ki az előleges vevői rendelést, akkor automatikusan nyomtatódik vagy e-mailen kiküldésre kerül a vevőnek.

Figyeljünk arra, hogy a PST mezőt kitöltsük – a korábban már megnyitott, projektre elkülönített PST alkalmazása kötelező!

Megjegyzés mező (felül Ugrás/Fej/Szövegek): 2024-1.1.2-NAGYVÁLL_FÓKUSZ-2025-00005 azonosítószámú NAGYVÁLLALATI FÓKUSZTERÜLETI INNOVÁCIÓS PROGRAM … mérföldkő – előleg, vevői szerződés SAP száma

Cikkszám segédlet: ZSD6 tranzakció alkalmazása

A pénz beérkezését követően előlegszámla készül, melyet a Pénzügyi Igazgatóság hoz létre a SAP rendszerben.

A vevőnek a befizetett előlegről Előlegszámla kerül megküldésre. A számlára a Telj. időpontja és a Fiz. határidő dátumokba automatikusan az előleg igény kiegyenlítési, banki dátuma kerül.

IV. Mérföldkövekhez kapcsolódó rész és végszámla kiállítása

A számla kiállításának feltétele a teljesítésigazolás.

A mérföldkő lezárásakor az SE köteles írásos szakmai beszámolót, valamint a mérföldkő során keletkezett eredményeket, adatokat és dokumentációt a Mediso részére átadni.

A Mediso a benyújtott beszámoló és eredmények alapján jogosult a mérföldkő teljesítését igazolni. A Mediso részére az anyagok átadását követően 30 (harminc) nap áll rendelkezésre arra, hogy: - a mérföldkövet elfogadja és a teljesítésigazolást kiállítsa, vagy - indokolással ellátva kiegészítést, pontosítást vagy módosítást kérjen.

A munkaszakaszok lezárását követően kiállított részszámlákból az adott szakaszhoz kapcsolódóan korábban kifizetett előleg összege levonásra kerül, az együttműködési megállapodás 5.3. pontjában foglaltak szerint

A számla előkészítésénél, ügyelni kell arra, hogy az egyes mérföldkövek teljesítésekor az előleggel történő elszámolás is megtörténjen.

A díjbekérőhöz, előlegszámlához kapcsolódó végszámla kiállítására oly módon kerül sor, hogy a végszámla már tartalmazza az előleg összeget is. Mérföldkövenként (díjbekérőnként) részszámla keletkezik.

A végszámlát is a Pénzügyi Igazgatóság állítja ki. Ehhez szükséges, hogy az érintett szervezeti egység megküldje a teljesítést igazoló dokumentációt, hivatkozva a díjbekérő és az előlegszámla sorszámára a bevetelicsoport.penzugy@semmelwis.hu email címre. Ezek birtokában a Pénzügyi Igazgatóság teljes körű információval rendelkezik a végszámla megfelelő kiállításához.

Megjegyzés mező: Az előlegszámlával összhangban kerül kitöltésre

V. Számlázás

A számlázási feladatokat a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet szervezeti egysége, valamint annak gazdasági munkatársai látják el.

A Városmajori Klinikai Tömbigazgatóság részére járó támogatás átkönyvelés útján kerül átadásra.